**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Разработка системы автоматизации сборки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программное обеспечение, технологии и виды услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения, дн.\*\*** | **Стоимость, руб.** |
| 1. Разработка базы данных (на выбор)\* |  |  | 2-3 + 1 | **4500-7500** |
| Microsoft SQL Server | База данных | 1 | 2 | 1500 \* 3 (таблиц) |
| Другая СУБД (PostgreSQL, MySQL и т.д.) | База данных | 1 | 3 | 2500 \* 3 (таблиц) |
| Обсуждение деталей с заказчиком |  | 1 | 1 |  |
| 2. Разработка веб-приложения (ASP .NET MVC, C#) |  |  | 74 | **53500** |
| 2.1. Системные страницы |  |  | 18 + 1 | **11500** |
| 2.1.1. Страница индивидуальных настроек сборщика | Страница | 1 | 7 | 4000 |
| 2.1.2. Страница системных настроек | Страница | 1 | 7 | 4000 |
| 2.1.3. Страница настройки полок | Страница | 1 | 4 | 3500 |
| 2.1.4. Обсуждение деталей реализации с заказчиком |  | 1 | 1 |  |
| 2.2. Страницы заказов |  |  | 56 + 2 | **42000** |
| 2.2.1. Страница заказов (pack.ruketo.ru) | Страница | 1 | 14 | 9000 |
| 2.2.2. Страница входа для сборщиков (pack.ruketo.ru/all) | Страница | 1 | 7 | 5000 |
| 2.2.3. Уникальная страница сборщика (pack.ruketo.ru/id) | Страница | 1 | 7 | 8000 |
| 2.2.4. Страница заказа + взаимодействие с RetailCRM (pack.ruketo.ru/id/#заказа) | Страница | 1 | 21 | 12000 |
| 2.2.5. Страница отладки (pack.ruketo.ru/test\_hc) | Страница | 1 | 7 | 8000 |
| 2.2.6. Обсуждение деталей реализации с заказчиком |  | 1 | 2 |  |
| 3. Развертывание приложения и базы данных |  |  | 10 | 7000 |
| 3.1. Развертывание базы данных |  | 1 | 4 | 3000 |
| 3.2. Развертывание веб-приложения |  | 1 | 6 | 4000 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **65000-68000** |
| База данных |  |  |  | 4500-7500 |
| Веб-приложение |  |  |  | 53500 |
| Развертывание |  |  |  | 7000 |

\*Разработка базы данных включает в себя 1 базу данных, содержащую определенное количество таблиц, каждая из которых содержит до 7 колонок (свыше – по договоренности). Расчет производится исходя из фактического количества требуемых таблиц. В данном случае принято 3 таблицы.

\*\*Где «x + y» означает: х – количество дней на исполнение работ; у – количество дней на обсуждение деталей с заказчиком.