**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Разработка системы автоматизации сборки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программное обеспечение, технологии и виды услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения, дни/часы\*\*** | **Стоимость, руб.** |
| **1. Разработка базы данных\*** |  |  | **6/23 + 1/4** | **9 200** |
| PostgreSQL | База данных | 1 | 6/23 | 9 200 (5 таблиц) |
| Обсуждение деталей с заказчиком |  | 1 | 1/4 |  |
| **2. Разработка веб-приложения (ASP .NET MVC, C#)** |  |  | **74/322 + 3/12** | **128 800** |
| 2.1. Системные страницы |  |  | 18/74 + 1/4 | 29 600 |
| 2.1.1. Страница индивидуальных настроек сборщика | Страница | 1 | 7/31 | 12 400 |
| 2.1.2. Страница системных настроек | Страница | 1 | 7/31 | 12 400 |
| 2.1.3. Страница настройки полок | Страница | 1 | 4/12 | 4 800 |
| 2.1.4. Обсуждение деталей реализации с заказчиком |  | 1 | 1/4 |  |
| 2.2. Страницы заказов |  |  | 56/248 + 2/8 | 99 200 |
| 2.2.1. Страница заказов (pack.ruketo.ru) | Страница | 1 | 14/62 | 24 800 |
| 2.2.2. Страница входа для сборщиков (pack.ruketo.ru/all) | Страница | 1 | 7/31 | 12 400 |
| 2.2.3. Уникальная страница сборщика (pack.ruketo.ru/id) | Страница | 1 | 7/31 | 12 400 |
| 2.2.4. Страница заказа + взаимодействие с RetailCRM (pack.ruketo.ru/id/#заказа) | Страница | 1 | 21/93 | 37 200 |
| 2.2.5. Страница отладки (pack.ruketo.ru/test\_hc) | Страница | 1 | 7/31 | 12 400 |
| 2.2.6. Обсуждение деталей реализации с заказчиком |  | 1 | 2/8 |  |
| **3. Развертывание приложения и базы данных** |  |  | **10/30** | **12 000** |
| 3.1. Развертывание базы данных |  | 1 | 4/12 | 4800 |
| 3.2. Развертывание веб-приложения |  | 1 | 6/18 | 7200 |
| **ИТОГО** |  |  | **90/375 + 4/16** | **150 000** |
| База данных |  |  | 74/322 + 3/12 | 9200 |
| Веб-приложение |  |  | 74 + 3 | 128 800 |
| Развертывание |  |  | 10/30 | 12 000 |

\*Разработка базы данных включает в себя 1 базу данных, содержащую определенное количество таблиц, каждая из которых содержит до 7 колонок (свыше – по договоренности). Расчет производится исходя из фактического количества требуемых таблиц. В данном случае принято 5 таблиц.

\*\*Где «x + y» означает: х – количество дней/часов на исполнение работ; у – количество дней/часов на обсуждение деталей с заказчиком.